## Slide 1: Organisation App 18.01.2024 Jan Weller, Leon Beckert, Ángel Currás Sánchez
Fakultät 07 Informatik

## Slide 2: Agenda
Ziele
Anforderungen
Die App
Kritik
Lessons learned

## Slide 3: Ziele der App
Thema: Studentenalltag verbessern / effizienter gestalten
Wie?  Studierender unterstützen bei:
  Modulbelegung
  Kursverwaltung
  Aufgaben und Terminplanung
  Gängige Systeme in einem Ort zusammenführen (Moodle, Primuss, usw…)
Zielplattformen: iOS und Android

## Slide 4: Kernanforderungen
  Studierenden müssen sich anmelden können
  Die Module aus ZPA müssen ersichtlich sein
  Kurse können in der App verwaltet werden
  Ein Fortschritt im Kurs muss dargestellt sein.
  Aufgaben werden manuell/automatisch erstellt und priorisiert
  HM-Moodle, HM-Primuss und HM-ChatGPT können in der App verwendet werden

## Slide 5: UI: Wireframes (1)

## Slide 6: UI: Wireframes (2)

## Slide 7: UI: Wireframes (3)

## Slide 8: Was kann die App?

## Slide 9: Extra Features

## Slide 10: Live Demo

## Slide 11: Was konnte nicht umgesetzt werden?
  Kalender View: Anzeige der Termin und Aufgaben
  Intelligente Planung der Termine
  Flexiblere Konfiguration der Kurse
  Anmeldung mit bekannten Diensten
  Task Labels und Unteraufgaben

## Slide 12: Kritik: Was lief gut?
  Motivation des Teams
  Teilung der Arbeit
  Gute Kommunikation
  Workflow und Integration mit VCS
  Technische Umsetzung
  Dokumentation

## Slide 13: Kritik: Was lief nicht so gut?
  Planung der Arbeit  Unterschätzung des Aufwands
  Ursprünglicher Umfang sehr groß
  Design der App könnte besser sein
  Testen erst ganz am Ende
  Technische Schwierigkeiten  Spring Relationships

## Slide 14: Lessons Learned
  Konservativere Planung der User Stories in den Sprints
     Weniger User Stories pro Sprint
  Tests parallel zur Entwicklung der Funktionalität durchführen
  Workflow im Git
  Projektmanagement

## Slide 15: Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Fragen?